**Minuta de Reunión**

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Título | | Sergio Carrasco Constancio  Benjamin Avila |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 09-11-2024 | | Duoc UC. | TaxyPro | |

| **Participantes** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **Teléfono** | **e-mail** |
| Sergio Carrasco Constancio  Maria Paz Contreras  Benjamin Avila | ProVia Solution  ProVia Solution  ProVia Solution | 938757871  932482172  985200596 | ser.carrascoc@duocuc.cl  marp.contreras@duocuc.cl  be.avilar@duocuc.cl |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

| **Temas Tratados** |
| --- |
| Revision de documentacion en github  Revisión de aplicaciones web y móvil  Revisión exhaustiva de todo el proyecto para entrega |

| **Detalle Reunión** |
| --- |
| Se revisó la documentación del proyecto almacenada en GitHub, y se discutió el avance en las aplicaciones web y móviles. Se realizó una revisión exhaustiva de todos los componentes del proyecto con el fin de garantizar que todo esté listo para la entrega. |

| **Acuerdos** | |
| --- | --- |
| **Tema** | **Acuerdo** |
| Revisión de documentación | Actualización y finalización de documentación en GitHub. |
| Revisión de aplicaciones | Continuar con las pruebas y correcciones de las aplicaciones web y móvil. |
| Revisión del proyecto | Asegurar que todos los módulos estén completos y funcionales antes de la entrega. |

| **Compromisos** | | |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Fecha** | **Responsable** |
| Finalización de la documentación | 18/11/2024 | Benjamín Ávila y María Paz |
| Pruebas finales de la aplicación | 18/11/2024 | Sergio Carrasco |
| Verificación de la entrega | 18/11/2024 | Sergio Carrasco y Benjamín Ávila |

| **Observaciones** |
| --- |
| **Sin observaciones** |