**Minuta de Reunión**

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Título | | Sergio Carrasco Constancio  Benjamin Avila |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 18-10-2024 | | Duoc UC. | TaxyPro | |

| **Participantes** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **Teléfono** | **e-mail** |
| Sergio Carrasco Constancio  Maria Paz Contreras  Benjamin Avila | ProVia Solution  ProVia Solution  ProVia Solution | 938757871  932482172  985200596 | ser.carrascoc@duocuc.cl  marp.contreras@duocuc.cl  be.avilar@duocuc.cl |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

| **Temas Tratados** |
| --- |
| Revisión aplicación móvil.  Revisión página web.  Tareas a cada integrante del equipo de trabajo. |

| **Detalle Reunión** |
| --- |
| Se revisa el avance de la aplicación móvil que realizó Maria Paz Contreras y realiza las mejoras propuestas en la reunión anterior.  Se revisa el avance de la página web que realizó Sergio Carrasco y Benjamin Avila y realiza las mejoras propuestas en la reunión anterior como módulos de administración.   * + - * 1. Se asignan tareas al equipo de trabajo de subir módulos de aplicación web y movil al github y minutas terminadas. |

| **Acuerdos** | |
| --- | --- |
| **Tema** | **Acuerdo** |
| Avances en la aplicación móvil | Maria Paz Contreras realizó las mejoras propuestas en la reunión anterior. |
| Avances en la página web | Sergio Carrasco y Benjamín Ávila implementaron los módulos de administración propuestos. |
| Tareas para el equipo | Asignación de tareas: subir los módulos de la aplicación web y móvil al GitHub y finalizar las minutas. |

| **Compromisos** | | |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Fecha** | **Responsable** |
| Subir módulos de aplicación web y móvil al GitHub. | 20-10-2024 | Maria Paz Contreras |
| Finalización de las mejoras en la página web. | 1-11-2024 | Sergio Carrasco y Benjamín Ávila |
| Subir minutas terminadas al GitHub. | 18-10-2024 | Sergio Carrasco y Benjamín Ávila |

| **Observaciones** |
| --- |
| **Sin observaciones** |