**Minuta de Reunión**

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Título | | Sergio Carrasco Constancio  Benjamin Avila |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 25-10-2024 | | Duoc UC. | TaxyPro | |

| **Participantes** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **Teléfono** | **e-mail** |
| Sergio Carrasco Constancio  Maria Paz Contreras  Benjamin Avila | ProVia Solution  ProVia Solution  ProVia Solution | 938757871  932482172  985200596 | ser.carrascoc@duocuc.cl  marp.contreras@duocuc.cl  be.avilar@duocuc.cl |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

| **Temas Tratados** |
| --- |
| Se implementará la geolocalización en la aplicación móvil.  Se implementará un nuevo módulo de Inteligencia de Negocios: Dashboard TaxyPro.  Revisión de las tareas de la reunión anterior (18 de octubre de 2024). |

| **Detalle Reunión** |
| --- |
| Se avanzó en la implementación de la geolocalización para la aplicación móvil, y se comenzó a integrar el nuevo módulo de Inteligencia de Negocios para el Dashboard de TaxyPro.  Además, se revisaron las tareas acordadas en la reunión anterior (18 de octubre de 2024), con énfasis en la actualización de la aplicación móvil y página web, así como la finalización de las minutas de reuniones. |

| **Acuerdos** | |
| --- | --- |
| **Tema** | **Acuerdo** |
| Implementación de geolocalización | Continuar con la integración de la geolocalización en la aplicación móvil. |
| Módulo de Inteligencia de Negocios | Desarrollar e integrar el nuevo módulo de Dashboard TaxyPro. |
| Revisión de tareas anteriores | Se completaron las tareas pendientes de la reunión anterior (18 de octubre). |

| **Compromisos** | | |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Fecha** | **Responsable** |
| Implementar la geolocalización en la app móvil | 05/11/2024 | María Paz |
| Desarrollar e integrar el módulo de Inteligencia de Negocios | 30/11/2024 | Sergio Carrasco y Benjamin Avila |
| Completar tareas y minutas de la reunión anterior | 01/11/2024 | Sergio Carrasco y Benjamín Ávila |

| **Observaciones** |
| --- |
| **Sin observaciones** |